Инициативный проект

«Капитальный ремонт здания для размещения 
Туристическо-краеведческого центра на о. Залита»

Инициативная группа граждан предлагает инициативный проект «Капитальный ремонт здания для размещения туристическо-краеведческого центра на о. Залита». Выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансферов из областного бюджета.

| 1 | Название | Капитальный ремонт здания для размещения Туристическо-краеведческого центра на о. Залита |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место реализации проекта | Межселенная территория – территория Залитских островов |
|  | Населенный пункт | дер. о. им. Залита |
|  | Численность населения населенного пункта | Численность населения 130 человек. Численность туристов посещающих остров в течение года свыше 100 000 человек. |
| 3 | Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект | 10 – иное (объект в целях обеспечения условий для развития туристической культуры, развитие детско-юношеского туризма и краеведения) |
| 4 | Информация о вопросе местного значения, в рамках которого реализуется проект | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры |
| 5 | Описание проблемы | Отсутствие развитой туристической инфраструктуры. |
|  | Описание проблемы, на решение которой направлен проект | Территория Залитских островов является местом притяжения туристов. Талабские острова - это жемчужина Псковского края. Их сложная многовековая история соединяет в себе военную, духовную и культурную ценность для всей России. Талабы включены в «Серебряное ожерелье России», маршрут, охватывающий главные достопримечательности Русского Севера: памятники деревянного зодчества, древние крепости и заповедники. Особенно Талабы интересны паломникам, Талабские острова в течение года принимают свыше 100 тыс. чел. туристов. Несмотря на имеющийся туристический потенциал, наличие богатого природного и культурного наследия, острова занимают весьма скромное место в туристической отрасли. Познавательный туризм, ориентированный на ознакомление туристов с памятниками архитектуры, истории, культуры, природы, традициями и обычаями межселенной территории является одним из приоритетных. Религиозный (паломнический) туризм связан с посещением религиозных святынь и духовным совершенствованием. В связи с этим необходимо организовать туристическо-краеведческий центр, который будет находиться в самом центре острова, и служить всесторонним развитием туризма и краеведения. Данный центр, возможно создать в здании 1951 года постройки принадлежащее муниципальному образованию «Псковский район». По площади здание подходит для размещения Туристическо-краеведческого центра, небольшой экспозиции островов, а также туалетов для гостей острова. Дополнительно за счет внебюджетных средств, будет приобретено дополнительное оборудование. Здание введено в эксплуатацию в 1951 г. Уже несколько десятилетий нуждается в ремонте. Основной проблемой является ремонт и замена кровли, так как кровля имеет трещины, протечки, прогнившие балки, вследствие чего потолок в здании находится в аварийном состоянии. Необходимо так же произвести замену пола в здании, построить перегородку, устранить дефекты стен (выбоины, трещины и пр.), восстановить облицовочное покрытие стен и потолков. Отремонтировать окна и двери, устранить в них зазоры, утеплить, заменить поврежденное остекление. Поменять выключатели, розетки, отремонтировать распределительный щиток. Кроме того, необходимо организовать общественный туалет. |
|  | Общая стоимость проекта (указываются мероприятия, которые планируется выполнить в рамках реализации проекта) | Ведомость объемов работ №; Виды работ; Полная стоимость (тыс. рублей). 1.; Строительные и ремонтные работы, включая приобретение оборудования, материалов и строительный контроль; 1 796,442. 2.; Транспортные расходы (перевозка); 85,518. 3.; Монтажные работы; 56,180. 4.; Прочие; 387,628. 5.; Общая стоимость реализации проекта; 2325,770. Приложение № 1: Смета |
|  | Описание ожидаемого результата | После реализации проекта по капитальному ремонту здания для размещения туристическо-краеведческого центра на о. Залита в полной мере раскроется потенциал краеведческого центра, а именно: - Станет максимально комфортным место для проведения различных массовых мероприятий; - Повысится престижность и привлекательность Залитских островов. - Будут созданы благоприятные условия для устойчивого развития сферы туризма. |
| 6. | Планируемые источники финансирования проекта: |  |
|  | Источники финансирования проекта в денежной форме | №; Виды источников финансирования; Сумма ( рублей). 1; Местный бюджет (не менее 10 % от стоимости проекта); 10% стоимости капитального ремонта здания на о. им. Залита 232 577,00 рублей, в том числе за счет инициативных платежей 232 577,00 рублей. ИТОГО: 465 154,00 рублей.. 2; Инициативные платежи:. юридические лица (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности), индивидуальные предприниматели*; ООО «СПЕЦДОР 60» 232 577,00 рублей. Приложение № 8: Гарантийное письмо ООО «СПЕЦДОР 60». 3; Неоплачиваемый вклад; Гарантийное письмо жителей дер. о. им Залита. 4; Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов (не более 90 % от стоимости проекта, за исключением инициативных платежей); 80% стоимости капитального ремонта здания для размещения Туристическо-краеведческого центра на о. им. Залита 1 860 616,00 рублей.. Итого; 2 325 770,00 рублей. |
|  | Расшифровка инициативного платежа юридических лиц | №; Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей*; Размер денежного вклада ( рублей). 1; ООО «СПЕЦДОР 60»; 232 577,00. Итого:; 232 577,00. |
|  |  | №; Наименование; Виды работ. 1; Трудовое участие граждан; 1.Расчистка территории от сорной растительности; 2. Уборка территории; 3. Разборка и вывоз накопившегося мусора из здания. |
| 7 | Социальная эффективность от реализации проекта: |  |
|  | Прямые благополучатели проекта (приводятся в таблице 7) | №; Прямые благополучатели проекта**; Количество (человек). 1; Туристы; 100 000. 2; Жители о. Залита, о Белова; 146. Итого:; 100 146. |
| 8 | Участие населения в обсуждении проекта: |  |
|  | Рассмотрение инициативного проекта населением, до его внесения в местную администрацию муниципального образования | Сход граждан (подписные листы) |
|  | количество лиц, принявших участие в итоговом сходе, в целях обсуждения проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации проекта | 14 человек |
|  | общее количество лиц, принявших участие в мероприятиях, посвященных обсуждению проекта, человек | 14 человек |
| 9 | Информирование населения о проекте | Информационная доска объявления, сообщество «Администрация Псковского района» |
| 10 | Ожидаемый срок реализации проекта: | 2023 |
| 11 | Сведения об инициативной группе: |  |
|  | Руководитель инициативной группы: (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон, e-mail) | Капкина Юлия Федоровна 8-911-888-88-26 |
|  | Состав инициативной группы (фамилия, имя, отчество, (при наличии) | Капкина Юлия Федоровна - руководитель инициативной группы Полетаев Александр Григорьевич Страздинь Александр Алексеевич Боровкова Татьяна Николаевна Боровков Александр Викторович Лашкина Екатерина Владимировна Бровкин Алексей Михайлович Клюйкова Валентина Леонидовна Воробьева Татьяна Ивановна Сычева Наталья Владимировна |
| 12 | Проект поддержан населением | в результате выявление мнения граждан по вопросу о поддержке проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей, которое проводилось в период: с 25.08.2022 по 31.08.2022 г. |
| 13 | Дата внесения проекта в местную администрацию муниципального образования Псковский район. | 16 сентября 2022 г. |

* Указать группы населения, получающие выгоду от реализации проекта (жители, которые будут регулярно пользоваться результатами выполненного проекта и принимать участие в его реализации), например: в случае проведения работ по ремонту коммунальной инфраструктуры (прокладка водопровода, ремонт уличного освещения и т.д.), внешнему благоустройству населенного пункта прямыми благополучателями будут являться жители улиц, которые регулярно будут пользоваться результатом выполненных работ; в случае ремонта объектов культуры, объектов для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, благоустройства мест захоронения, приобретения основных средств прямыми благополучателями будут являться все жители населенного пункта; в случае благоустройства объектов, используемых для проведения общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий, прямыми благополучателями будут являться непосредственные посетители этих объектов, детских площадок - дети до 14 лет, их родители; спортивных объектов - дети от 7 лет, взрослое дееспособное население; площади, парки, места отдыха - все жители населенного пункта).

Перечень прилагаемых к проекту документов на ___ л. в 1 экз.

Руководитель инициативной группы        _________                    Ю.Ф. Капкина

(Наименование инициатора проекта)                          (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

Глава Псковского района                             __________               Н.А. Федорова

(Должность руководителя местной администрации)   (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

М.П.